沈阳市湿地保护三年行动方案

（2023-2025年）

（征求意见稿）

为深入贯彻国家、省、市关于湿地保护工作部署,大力推进我市湿地生态保护和高质量发展，结合工作实际，制定本方案。

一、行动背景

（一）工作成效

多年来,市委、市政府始终坚持以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，扎实开展湿地保护和修复，湿地保护机制不断完善，湿地生态全面向好，湿地功能明显提升。根据第三次全国国土调查结果，沈阳湿地总面积8.05万公顷，占我市国土总面积的6.2%。已建设湿地类型自然保护区2处，国家级湿地公园4处，省级湿地公园1处，省重要湿地7处，纳入名录一般湿地3处，沈阳湿地已成为重要的“物种基因库”。

（二）面临挑战

湿地保护规划体系尚待完善，湿地生态服务功能亟需恢复，重要湿地保护力度不强，湿地保护管理体制机制运行不畅，湿地管护保障资金不足，湿地保护任务艰巨繁重。

二、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，进一步提高政治站位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理, 全面保护湿地，强化湿地利用监管，推进退化湿地修复，提升全社会湿地保护意识，为建设生态文明和美丽沈阳提供重要保障。

（二）基本原则

坚持保护优先的原则，维护湿地生态功能和作用的可持续性；坚持政府主导、社会参与的原则，全市各级政府对本行政区域内湿地保护修复工作负总责;坚持综合协调、分部门负责的原则，充分发挥自然资源、生态环境、水务、农业农村、城市管理等湿地保护相关部门的职能作用，协同推进全市湿地保护修复工作；坚持严格考核原则，将湿地保护修复成效纳入各级政府领导干部的考评体系，严明奖惩制度。

（三）行动目标

实行湿地总量管控，至2025年，我市湿地总量不减少。基本形成法律制度完善、科技支撑有力、责任主体明确的湿地保护新机制。持续实施湿地保护与修复，最大限度保障湿地生态系统的自然性、完整性、稳定性，增强湿地生态功能，维护湿地生物多样性。

# 三、重点任务

（一）持续完善湿地保护体系，构建湿地保护总体格局

1.完善湿地分级管理体系。结合我市湿地资源实际，逐步实现我市国家重要湿地、省重要湿地、一般湿地的分级管理体系。按照《中华人民共和国湿地保护法》《辽宁省湿地保护条例》《辽宁省一般湿地管理办法（暂行）》相关要求，到2025年年底，完成申报国家重要湿地1处、省重要湿地1处、省级湿地公园1处，并持续开展我市一般湿地确认及名录发布工作。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

2.完善湿地保护管理体系。按照湿地分类管理的相关要求，进一步明确相关部门管理范围，按照职责分工承担湿地保护、修复、管理有关工作。加强市、县两级湿地保护管理体系和管理机构能力建设，对重要湿地实行市、区县(市)、乡镇(街道)三级管护;一般湿地实行区县(市)、乡镇(街道)、村(社区)三级管护。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

3.完善湿地保护规划体系。结合我市国土空间规划、生态修复等规划，考虑城市生态空间留白、满足人工湿地、湿地生态修复等实际需求，进一步完善《沈阳市湿地保护总体规划（2019-2035年）》以及沈阳卧龙湖自然保护区等七处湿地类型自然保护地总体规划，强化湿地管理，推动湿地保护高质量发展，统筹指导自然湿地保护修复和人工湿地布局构建。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（二）加强湿地资源调查监测，全面掌握湿地资源变化动态

4.明确湿地监测评价主体。各区、县（市）自然资源行政主管部门会同湿地保护管理相关部门组织实施本行政区域内湿地资源的监测和评价工作。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

5.健全湿地监测评价规程和标准体系。市自然资源行政主管部门按照国家、省有关规定和全市湿地保护工作实际，组织湿地保护相关部门制定全市湿地资源调查、监测、重要湿地评价、退化湿地评估等规程和标准。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

6.建立健全湿地监测网络。统筹规划全市湿地监测站点设置，逐步建立健全湿地监测网络，提高监测数据质量和信息化水平。逐步推进在湿地类型自然保护地、省重要湿地、一般湿地设立水文、气象、水质、野生动植物监测站（点），初步形成湿地监测网络，为湿地保护修复提供科学依据。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

7.共享监测信息。自然资源、水务、生态环境、农业农村、城市管理等部门获取的湿地资源相关数据要实现有效集成、互联共享。对全市重要河流、湖泊的水文数据、气象数据、水质数据、农业面源污染数据进行汇总分析，编制全市湿地资源监测报告。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

8.建立生态风险预警机制。建立湿地保护修复信息报送制度，动态跟踪各地区湿地保护修复进展情况，防止湿地生态系统特征发生不良变化。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

9.强化湿地生物多样性保护。围绕加快恢复野生动物栖息地和野生植物生境，加强野生动植物监测，及时掌握野生动植物资源及其生境动态变化趋势，强化外来入侵物种早期预警和应急处置，对湿地生态系统、生物物种进行全面保护。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（三）强化湿地保护与修复能力，提升湿地生态功能

10.明确湿地修复责任主体。根据“谁破坏、谁修复”的原则，破坏湿地资源的责任主体承担修复责任。对因历史原因或公共利益造成生态破坏的、因重大自然灾害而生态受损的湿地，经科学论证确需恢复的，由全市各级政府承担修复责任，所需资金列入同级财政预算。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市财政局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

11.严格湿地面积总量管控。依法实行湿地面积总量管控制度，根据市级确定的湿地面积总量管控目标，结合我市湿地资源状况、自然变化情况，分解确定各区、县（市）管控落实目标。依法依规划定纳入生态保护红线的湿地范围。严格控制占用湿地，依法履行相关程序，除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位应当根据当地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地；没有条件恢复、重建的，应当缴纳湿地恢复费。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市发展改革委、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

12.完善生态用水机制。结合实际开展河流生态补水工作，制定补水方案，明确生态补水的路线及资金投入。各地区水资源保护和利用规划应根据水资源条件为湿地所在河流配置生态基流。（牵头部门：市水务局；配合部门：市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

13.实施水环境提升工程。以实施碧水保卫战为抓手，加强湿地上游汇入河流和库区重点环境问题巡查及整改督办，推动落实畜禽养殖粪污综合利用、湿地管控区域农业种植退出、农村垃圾综合整治、乡镇生活污水治理等措施，推进湿地水环境质量改善。（牵头部门：市生态环境局；配合部门：市水务局、市自然资源局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

14.实施河湖水系连通工程。重点实施辽西北供水工程连通卧龙湖、秀水河流域补水、柳绕地区补水、浑南主城水系连通等重大工程，为湿地保护与修复提供水源保障。（牵头部门：市水务局；配合部门：市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

15.实施湿地修复工程。开展法库獾子洞、卧龙湖等重要湿地恢复与修复工程，加强湿地生态系统保护。开展湿地类型自然保护区、湿地公园、重要湿地、一般湿地范围和功能区界线确认、立标和数据库建设，形成准确清晰的边界，并设立界桩、界碑、指示牌。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局，相关区、县（市）政府）

（四）健全湿地保护政策制度，不断构建湿地保护长效机制

16.建立湿地利用管控机制。按照国家、省主体功能区定位确定各类湿地功能，实施负面清单管理，严格保护重要湿地。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复；禁止开（围）垦、填埋、排干湿地；禁止永久性截断湿地水源；禁止向湿地超标排放污染物；禁止对湿地野生动物栖息地和鱼类洄游通道造成破坏。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

17.强化湿地利用监督。有关部门根据职责分工对湿地利用进行监督，建立市级湿地利用预警机制和问责机制，对湿地破坏严重地区的行政主管部门或地方政府主要领导及相关人员依法追究责任。各地区湿地保护相关部门或湿地保护管理机构具体负责对湿地资源利用者的监管。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

18.规范湿地用途管理。按照湿地功能和所在地的主体定位，确定各类湿地的用途。合理利用湿地资源，严格控制湿地内建设活动，进一步规范建设项目占用湿地管理，明确管理权限。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

19.严惩破坏湿地行为。依据《湿地保护法》《辽宁省湿地保护条例》等有关法律法规，严厉查处违法利用湿地的行为，造成湿地生态破坏的，由湿地保护管理相关部门责令限期恢复原状，情节严重或逾期未恢复原状的，依法给予相应处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关严肃处理。（牵头部门：市自然资源局、市水务局；配合部门：市生态环境局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（五）探索拓展湿地利用空间，充分发挥湿地生态效益

20.立足湿地资源开展自然教育。发挥自然教育在湿地保护建设中的重要作用，通过吸引社会科教企业，依托我市丰富的湿地资源、历史古韵、文化传承，围绕主题举办公众生态环境教育活动，打造富有特色的自然教育品牌，将生态文明宣传与自然教育实践有机结合，提高大众树立尊重自然，保护自然的生态文明理念。（牵头部门：市自然资源局、市生态环境局、市教育局；配合部门：各区、县（市）政府）

21.依托湿地资源发展生态农业。围绕生态农业的发展要求，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态农业、生态旅游活动。探索湿地周边生态农业、生态旅游发展试点建设。（牵头部门：市农业农村局、市文化旅游局、市自然资源局；配合部门：各区、县（市）政府）

22.加强湿地生态旅游发展可行性研究。围绕湿地类型自然保护地和我市典型河流、湖泊以及人工湿地，在政策允许的情况下，鼓励开展生态旅游、自然体验等活动。以政府主导、社会企业参与方式，引入社会资本投入。结合东北地区季节特点，打造具有沈阳特色的生态旅游、自然体验项目，不断提升我市旅游品牌形象。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市文化旅游局、各区、县（市）政府）

四、保障措施

（一）加强组织领导。各地区要将湿地保护纳入重要议事日程，及时解决重大问题。进一步完善综合协调、分部门实施的管理体制，建立市级湿地保护修复联席会议制度，定期召开联席会议，及时通报湿地保护修复工作情况，协调解决落实湿地保护修复中的重点、难点问题，形成湿地保护的合力。加强督导检查，确保实现湿地保护修复目标任务。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市发展改革委、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

(二)加强法制建设。根据《辽宁省湿地保护条例》修订进度，适时启动《沈阳市湿地保护条例》的修订工作，依法保护我市湿地资源。康平辽河、辽中蒲河、法库獾子洞、沈北七星国家湿地公园要制定或修订湿地公园管理办法，实现“一园一法”。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市司法局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（三）加大资金投入。发挥政府投资的主导作用，形成政府投资、社会融资、个人投入等多渠道投入机制。积极争取国家、省湿地保护资金，开展对国家湿地公园、省级重要湿地的保护和修复工作。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市财政局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（四）完善科技支撑体系。开展沼泽、湖泊、河流等各类湿地保护与修复技术示范和科学研究，在湿地修复关键技术上取得进展，重点加强对卧龙湖、仙子湖、獾子洞、辽河等湿地保护修复及演替规律等课题研究。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市科技局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（五）加强宣传教育。各地区和湿地保护主管部门要根据重要工作节点，精心策划，组织开展广泛的湿地保护宣传，利用“世界湿地日”“爱鸟周”等有利时机，通过广播、电视、互联网、移动媒体等手段，普及湿地科学知识，提高公众对湿地价值和效益的认识。抓好广大中小学生湿地保护知识教育，树立青少年湿地保护意识。研究建立湿地保护志愿者制度，动员公众参与湿地保护和相关知识传播，加大宣传科普力度，不断增强公众保护湿地的责任意识和参与意识，努力形成全社会保护湿地的良好氛围。到2025年，全市建立3支湿地保护志愿者队伍。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市教育局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）

（六）加强督导考核。各区、县(市)政府对本行政区域内湿地保护负总责，主要领导承担主要责任，分管领导在职责范围内承担具体责任。将湿地面积、湿地生态状况等保护成效指标纳入林长制考核体系，纳入党政领导班子绩效考核，全链条、全要素监督管理。（牵头部门：市自然资源局；配合部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局，各区、县（市）政府）